## Оценка бюджета проекта

| Категория затрат | Статья затрат | Трудоемкость, человеко-дни | Ставка за день работы, руб. | Необходимый бюджет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители | Руководитель проекта (Project Manager) | 20 | 8 000 | 160 000 |
| Исполнители | UX/UI дизайнер | 8 | 7 000 | 56 000 |
| Исполнители | Мобильный разработчик (Android / iOS) | 60 | 10 000 | 600 000 |
| Исполнители | Backend-разработчик | 20 | 11 000 | 220 000 |
| Исполнители | Тестировщик (QA) | 15 | 7 000 | 105 000 |
| Администрирование проекта | Административные расходы (коммуникации, встречи, отчётность) | 10 | 5 000 | 50 000 |
| Программное обеспечение | Лицензии (Figma, Jira, GitHub, Google Play / App Store) | – | – | 30 000 |
| Оборудование | Рабочие устройства (частичная амортизация / аренда) | – | – | 40 000 |
| Услуги подрядчиков | Юридическое сопровождение (договоры, политика конфиденциальности) | – | – | 25 000 |
| Резерв | Резерв на риски и непредвиденные расходы | – | – | 80 000 |
| Итого бюджет проекта |  |  |  | 1 366 000 |