Пример выполненного задания

## Границы проекта. Определение требований и ограничений

Цель проекта
За 2 месяца создать мобильное приложение для фитнес-центра, которое поможет его клиентам записываться к тренерам, отслеживать тренировки и следить за питанием

Границы проекта

- В проект включается разработка дизайна, механика, функционал приложения, тестирование его работы и релиз.

- В проект не включается дальнейшее сопровождение после завершения проекта, продвижение приложения, разработка веб-версии.

Масштаб проекта и содержание работ

Ключевые задачи:

- Разработка дизайна и механик приложения.

- Программирование функционала (регистрация участников, интеграция с платежными системами, доступ к материалам).

- Тестирование приложения на различных устройствах.

- Запуск приложения в работу и обучение сотрудников по его использованию.

Бюджет проекта:

- Разработка дизайна: 50 000 руб.

- Программирование: 80 000 руб.

- Тестирование и исправление ошибок: 30 000 руб..

- Запуск на платформах для скачивания: 20 000руб

- Обучение персонала: 25 000 руб.

- Резерв на непредвиденные расходы: 45 000 руб.

Общий бюджет: 250 000 руб.

Сроки:

Приложение должно быть интегрировано в работу фитнес-центра через 1,5 месяца к 01.01.2026

Роли и обязанности:

Руководитель проекта: координация работы команды, переговоры с заказчиком.

Программисты: Разработка дизайна, механик и функционала мобильного приложения

Тестировщик: проверка работы приложения.

Документирование границ проекта:

Границы проекта фиксируются в технико-коммерческом предложении и в паспорте проекта.