Иерархическая структура работ

1. Управление проектом и коммуникации
1.1. Разработка и согласование устава проекта
1.2. Планирование сроков, бюджета и ресурсов
1.3. Регулярный контроль выполнения и отчетность перед заказчиком
1.4. Управление коммуникациями со стейкхолдерами
1.5. Согласование и документирование приемки этапов
1.6. Финальное закрытие проекта, подготовка отчетов

2. Формирование проектной команды и среды
2.1. Анализ рынка труда и подготовка требований к кандидатам
2.2. Поиск, собеседование и отбор кандидатов (2 моб. разработчика, 1 QA)
2.3. Оформление трудовых/подрядных отношений
2.4. Настройка рабочей среды и инструментов (репозиторий, трекер, мессенджеры)
2.5. Онбординг команды: ознакомление с проектом и процессами

3. Проектирование и дизайн приложения
3.1. Сбор и анализ детальных требований от фитнес-центра
3.2. Проектирование пользовательских сценариев  и логики работы
3.3. Разработка и согласование прототипов основных экранов
3.4. Создание финального пользовательского интерфейса (UI-кит)
3.5. Подготовка дизайн-макетов для передачи в разработку

4. Разработка приложения
4.1. Настройка серверной части и базы данных
4.2. Реализация ядра приложения: регистрация, профиль, навигация
4.3. Разработка модуля записи к тренерам и расписания
4.4. Разработка модуля отслеживания тренировок и прогресса
4.5. Разработка модуля учета питания и рациона
4.6. Интеграция с платежной системой для онлайн-оплат
4.7. Сборка и подготовка альфа- и бета-версий

5. Всестороннее тестирование и контроль качества
5.1. Составление тест-плана и подготовка тестовой документации
5.2. Функциональное тестирование всех модулей приложения
5.3. Кросс-платформенное тестирование (iOS, Android, разные устройства)
5.4. Тестирование удобства использования с привлечением сотрудников фитнес-центра
5.5. Регрессионное тестирование после исправления ошибок
5.6. Подготовка отчета о качестве и готовности к релизу

6. Запуск, внедрение и передача продукта
6.1. Публикация приложения в магазинах (App Store, Google Play)
6.2. Разработка программы и материалов для обучения персонала фитнес-центра
6.3. Проведение обучающих сессий для администраторов и тренеров
6.4. Техническая поддержка и сбор обратной связи в первые 2 недели после релиза
6.5. Финальная передача документации и исходных кодов заказчику